Приложение № 1
До „Център за психично здраве Пловдив“ ЕООД
О Ф Е Р Т А
	Наименование на поръчката



	"Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци от публичната покана за обществената поръчка, с настоящото ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря изцяло на изискванията и условията посочени в публичната покана за участие в поръчката.

1. Ще извършим строително-монтажни работи, които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията и условията от публичната покана и техническото задание. Подробното описание на условията и начина за изпълнение на обекта, както и другите съпътстващи дейности, работи и услуги са съгласно нашето “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

2. Сроковете за изпълнение на поръчката са съгласно нашето “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

3. Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно приложението “Предлагана цена”.
Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на ____________________________________________________________________________
(посочва се формата на гаранцията за изпълнение на договора).

Настоящата оферта е валидна за периода от _________ календарни дни (посочват се броя на дните, съобразени с условията на процедурата, но не по-малко от 30 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите) и ние ще бъдем обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичането на този срок.

Правно обвързващ подпис:
Дата




________/_________/________

Име и фамилия



__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност



__________________________

Наименование на участника

__________________________

Приложение № 2
До „Център за психично здраве Пловдив“ ЕООД
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
	Наименование на поръчката



	"Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68



Долуподписаният/ата/.....................................................................................................

с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на  .................................................................................................. (посочва се наименованието на участника),  с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на управление: ............................................................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение:
Предлагаме Обща цена за изпълнение на СМР: ……………… лв. без ДДС, словом: ………………….. лв. без ДДС и …………………. лв. с ДДС, словом: ……………………… лв. с ДДС, съответстваща на описаните видове и количества ремонтни работи по Приложение № 2а, в това число:
1. Цена за извършване на строително – монтажните работи в размер на …………….. лв. без ДДС, словом: …………………………. лв. без ДДС и ………….. лв. с ДДС, словом: ………………………………………… лв. с ДДС;
2. Цена за възникнали непредвидени строително-монтажни работи ………… % /не повече от 10 %/ върху стойността по т. 2 или: …………… лв. без ДДС, словом: …………………. лв. без ДДС и …………… лв. с ДДС, словом: ………………………………… лв. с ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за труд и материали (основни и спомагателни) за видовете работи.


Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от публичната покана и техническото задание на поръчката.


Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.
Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Срокът на валидност на това предложение е не по-малко от 30 календарни дни след крайния срок за подаване на оферти.
ИНФОРМАЦИЯ
за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи
1. Средна часова ставка – ………….. лева/час;

2. Допълнителни разходи върху труда – …………. %;

3. Допълнителни разходи върху механизацията – ………… %;

4. Доставно-складови разходи - …………..%

5. Печалба - ………… %.


Приложения: Попълнени количествено-стойностни сметки – в отделен файл, формат Excel (на хартиен и на електронен носител).
Правно обвързващ подпис:
Дата




________/_________/________

Име и фамилия



__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност



__________________________

Наименование на участника

__________________________
Приложение № 2а
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68
Изготвени в отделен файл – формат Excel (прилагат се задължително и на електронен носител)
Обект: Вътрешен ремонт Женско отделение – остър сектор

Обект: Вътрешен ремонт Мъжко отделение – остър сектор

Правно обвързващ подпис:
Дата




________/_________/________

Име и фамилия



__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност



__________________________

Наименование на участника

__________________________

Приложение № 3
До „Център за психично здраве Пловдив“ ЕООД
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

	Наименование на поръчката



	"Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена приемаме да изпълним поръчката в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:

1. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е   ....………………….  календарни дни считано от датата на получаване на възлагателното писмо от определен представител на Възложителя за започване на ремонтните дейности.

Предложеният срок е съответствие с Графика за изпълнение на дейностите по договора,  

2. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договора.

3. Предлагам следният гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, а именно: ..........................години (словом: ..................................................).

Указание: участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на Възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4. По време на строителството декларирам, че за своя сметка ще осигуря безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройство, включително за своя сметка да назнача Координатор по безопасност и здраве.
5. Предлагаме Техническа оферта за изпълнение на поръчката, съдържаща:
1. Организация на работата по изпълнение на поръчката (Технологична последователност на строителните процеси)

(Участникът следва подробно да опише своето виждане за отделните етапи на изпълнение на поръчката, последователност на изпълнение, организацията и подхода на изпълнение, които да обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта. Когато участикът е обединение/консорциум от два или повече члена следва да се разпише разпределението на работата по изпълнението на поръчката между членовете на обединението/консорциума) 

2. Линеен график за изпълнение на поръчката. Етапност на изпълнението. Разпределение на ресурсите и работната сила.
	СТРОИТЕЛСТВО


	№
	Етап
	СМР /обем и вид/ включени в етапа
	Работна сила за изпълнение на етапа
	Оборудване за изпълнение на етапа
	Срок за изпълнение /календарни дни/

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Обосновка:

(В обосновката участникът трябва да мотивира предложеното разпределение на ресурсите и работната сила в това число обем работи, брой работници за етапа, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса, срока за изпълнението, да посочи методологията, етапността и последователността на изпълнението.) 
3. Методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

(Участникът посочва редът, условията, методите и организирането на работата по осъществяване на текущ контрол върху качеството както на доставяните и влагани материали, така и на самото изпълнение на строително-монтажните работи)
4. Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

(Участникът посочва методите за преодоляване на забавяне по предложения график, превантивни мерки за недопускане на такова забавяне)
5. Други възможни рискове и методи за тяхното предотвратяване и преодоляване.

(Участникът посочва възможните рискове при изпълнението на поръчката както и методите за недопускане на възникването им, съответно за преодоляване на негативните последици в случай, че въпреки всичко риска настъпи)
6. Мерки за намаляване на затрудненията за пациентите на «ЦПЗ Пловдив» ЕООД, във връзка с осъществяваните ремонтни работи.

(Изброяват се мерките, които участникът ще предприеме за да намали затрудненията, които изпълнението на ремонтно-строителните работи ще предизвикат за пациентите на Възложителя)

Правно обвързващ подпис:
Дата




________/_________/________

Име и фамилия



__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност



__________________________

Наименование на участника

__________________________
Приложение № 4 
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

/от лицата по чл. 47, ал. 4 за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки/

Долуподписаният/ата/.....................................................................................................

с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на  .................................................................................................. (посочва се наименованието на участника),  с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на управление: ............................................................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда /реабилитиран съм / за: 
                  /подчертава се вярното/
а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2.Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм/ (подчертава се вярното) за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

5. Представляваното от мен юридическо лице:
· Не е обявено в несъстоятелност. 

· Не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

6. Представляваното от мен юридическо лице:

· не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон; 


7. Представляваното от мен юридическо лице не е виновно за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение

8. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата и към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

9. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД.

10. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по - горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.


Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

Дата: ________  г.                         ДЕКЛАРАТОР:  _________________
                                                                                         (подпис, печат)
* Декларацията се представя от:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП. 
Приложение № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният/ата/.....................................................................................................

с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на  .................................................................................................. (посочва се наименованието на участника),  с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на управление: ............................................................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68
              ДЕКЛАРИРАМ, че:

Са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда (определена съгласно §1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки) и условията на труд – в случаите по чл.28, ал.5 от ЗОП.

................................. г. 



ДЕКЛАРАТОР: 
гр. .................
УТОЧНЕНИЯ
Съгласно чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП Участникът следва да представи декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в случаите на чл.28, ал.5 от ЗОП. Посочването на по-висок размер на цена на труда в предлаганата цена към офертата на Изпълнителя е допустимо. 

"Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. 

Приложение № 6

Обществена поръчка с предмет: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68.
1. Наименование на участника:……………………………

2. Координати на участника:
	Адрес на участника:
	

	Телефонен номер на участника:
	

	Факс на участника:
	

	Е-майл на участника:
	


3. Лице, представляващо участника:
	Трите имена на лицето:
	

	Данни по документ за самоличност:
	

	Длъжност на лицето:
	

	Телефон на лицето
	


        4. Обслужваща банка и банкова сметка на участника:
	Име и адрес на обслужващата банка:
	

	IBAN:
	

	ВIС:
	

	Титуляр на банковата сметка:
	


Дата: ________  г.                         Изготвил:  _________________
                                                                                         (подпис, печат)

Приложение № 7
СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата/.....................................................................................................

с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на  .................................................................................................. (посочва се наименованието на участника),  с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на управление: ............................................................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68
ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:

Списък на основните договори с предмет, аналогичен на предмета на поръчката 
	№№ 
	Дата на сключване на договора
	Предмет на договора
	Стойност на договора
	Период на изпълнение


	Възложител, тел. за връзка
	Описание на 
изпълнени- те дейности

	11.
	
	
	
	
	
	

	,...
	
	
	
	
	
	


* Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период, по-кратък от 5 години, но е изпълнил минимум 3 (три) договора с предмет, аналогичен на настоящата поръчка, Възложителят приема, че изискването за доказване на минимален брой  на изпълнените договори е изпълнено.
* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума. В този случай в първата колона на таблицата се посочва и за кой член на консорциума се отнася съответния договор. 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ________  г.                         ДЕКЛАРАТОР:  _________________
                                                                                         (подпис, печат)
Приложение № 8
С П И С Ъ К
НА техническиЯ състав от правоспособни физически лица на УЧАСТНИКА, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка
Долуподписаният/ата/.....................................................................................................

с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на  .................................................................................................. (посочва се наименованието на участника),  с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на управление: ............................................................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68, ЗАЯВЯВАМ следния технически състав:
	Позиция при изпълнение на поръчката
	Име, Презиме, Фамилия
	Вид правоотношение с участника
	Образователна степен
	Професионална квалификация
	Професионален опит

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ________  г.                         ДЕКЛАРАТОР:  _________________
                                                                                         (подпис, печат)
Приложение № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Долуподписаният/ата/.....................................................................................................

с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на  .................................................................................................. (посочва се наименованието на участника),  с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на управление: ............................................................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. При изпълнение на обществена поръчката с предмет: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68
  няма да ползваме / ще ползваме подизпълнител / подизпълнители
                   (ненужното се зачертава)
2. Подизпълнителят, когото ще ползваме е: __________________________________
                                                             /наименование на подизпълнителя/
представляван от ________________________________________________________
/трите имена/
/адрес/
в качеството му на _______________________________________________________
/длъжност/
Забележка: При участие на повече от един подизпълнител данните по т. 2 се посочват за всеки подизпълнител.
3. Делът на участие в изпълнението и конкретната част от предмета на поръчката, която ще се изпълнява от подизпълнителя, са:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(посочват се видовете работи от предмета на поръчката и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, както и предвидените подизпълнители).
Забележка: При участие на повече от един подизпълнител данните по т. 3 се посочват за всеки подизпълнител.
4. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители /ненужното се зачертава/ като за свои действия, бездействия и работа.

Дата:____________

                                ДЕКЛАРАТОР:_________________









  (подпис, печат) 
Приложение № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
Долуподписаният/ата/.....................................................................................................

с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на  .................................................................................................. (посочва се наименованието на подизпълнителя),  с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на управление: ............................................................................................................ – във връзка с  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68
ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният (ото) от мен  



             (посочете фирмата, която представлявате) е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника 










(посочете участника, на който сте подизпълнител) при изпълнение на горепосочената поръчка с предмет: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68.
Работите, които ще изпълняваме като подизпълнител и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка са, както следва: 
                     








(избройте видовете работи от предмета на поръчката и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка). 
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ________  г.                         ДЕКЛАРАТОР:  _________________
                  (подпис, печат)
Приложение № 11
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата/.....................................................................................................

с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на  .................................................................................................. (посочва се наименованието на участника),  с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на управление: ............................................................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Посочените от мен в Предложението за изпълнение на поръчката  – Приложение № 3 гаранционни срокове на отделните видове строително – ремонтни работи и строително - монтажни работи е не по-кратък от посочения в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Републка България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ________  г.                         ДЕКЛАРАТОР:  _________________
                                                                                         (подпис, печат)
Приложение № 12
Д Е К Л А Р А Ц И Я


Долуподписаният/ата/.....................................................................................................

с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на  .................................................................................................. (посочва се наименованието на участника),  с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на управление: ............................................................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Посетих и извърших оглед на място на обекта и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.


Приемам за вреди и щети, настъпили вследствие на деклариране на неверни обстоятелства в тази декларация, те да бъдат за моя сметка.
Дата: ________  г.                         ДЕКЛАРАТОР:  _________________
                                                                                         (подпис, печат)





Присъствал при извършването на огледа






Представител на Възложителя ………………………






………………………………………………………………








(подпис, име, фамилия, длъжност)
Приложение № 13
    Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................
                                                              (собствено, бащино, фамилно име)
с ЕГН: ..........................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на ....................., 

от ............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ........................,

област .............................., ул. .............................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на .....................................................................................................................,
               (длъжност)
на: ................................................................................................................................................
(наименование на участника в обединението)
и в качеството си на .................................................................................................................,
               (длъжност)
на: ................................................................................................................................................
(наименование на обединението)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда с предмет: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Съм запознат, че като член на обединението/консорциума сме отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора.

2. Съм запознат, че като член на обединението/консорциума сме задължени да останем в него за целия период на изпълнение на договора.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ________  г.                         ДЕКЛАРАТОР:  _________________
                                                                                         (подпис, печат)
Приложение № 14
    Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

за приемане условията в проекта на договор
Долуподписаният/ата/.....................................................................................................

с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на  .................................................................................................. (посочва се наименованието на участника),  с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на управление: ............................................................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Във връзка с участието ми в процедура по събиране на оферти чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68, приемам условията в проекта на договор.
Дата: ________  г.                         ДЕКЛАРАТОР:  _________________
                                                                                         (подпис, печат)
Приложение№ 15
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР!!!
ДОГОВОР № ..............................

Днес, ........................... 2015 г. в град Пловдив, между:
“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе “ № 68, ЕИК 000463386, представлявано от д-р Мариана Господинова - Управител и Мариета Тодорова – Главен счетоводител,, от една страна като ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и

.........................................................................................., ЕИК ....................................., със седалище и адрес на управление на дейността в гр. ............................................, област .............................................., ул. ..........................................................., представлявано от ............................................. в качеството му на ......................................................, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание проведена процедура по реда на Глава VІІІ „а” от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши "Вътрешен ремонт на част от сградния фонд на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68, съгласно условията на Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора.

(2) Изпълнението на поръчката включва дейностите, подробно описани в документацията – Техническата спецификация, Ценовото предложение ведно с приложенията към него и Техническото предложения на Изпълнителя, които са неразделна част от договора.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на строителството е ……………. (……….)  календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо от определен представител на Възложителя за започване на ремонтните дейности. 
(2) Изпълнението на договора се удостоверява със съставяне на окончателен констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от Възложителя и Изпълнителя. 
(3) В срока по ал. 1 не се включва периода от спиране на строителството по предвидения в Закона за устройство на територията ред, или по друга причина, ако Изпълнителят няма вина за спирането. За този период не се начисляват неустойки за забава.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл.3 Договорената стойност за изпълнение на ремонтните и строително-монтажни работи е съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, която е неразделна част от настоящия договор и възлиза на:   ……………… лв. без ДДС, словом: ………………….. лв. без ДДС и …………………. лв. с ДДС, словом: ……………………… лв. с ДДС, в това число и възникнали непредвидени строително-монтажни работи.
Чл. 4. Договорената цена, посочена в чл. 3 от настоящия договор не подлежи на промяна.
Чл. 5. (1) Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. 
(2) Възложителят се задължава да плати цената по чл. 3 от настоящия договор на Изпълнителя, по следния начин:
1. Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на договора в срок до 10 (десет) работни дни след сключване на Договора за обществена поръчка.
2. 40 % от стойността в срок до 10 /десет/ работни дни, след представяне на подписани от Възложителя и Изпълнителя:


- Протокол обр.19 за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от Възложителя, Изпълнителя и Консултанта, извършващ строителен надзор;


- документи, сертификати, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др.,  съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба №2/2003 г. и Наредба №3/2003 г.;


- оригинална фактура на стойност равна на стойността на съответния протокол обр. 19, издадена от изпълнителя на обекта, с пропорционално приспадната стойност от преведения аванс. 
 3. окончателно плащане – в срок до 10 /десет/ работни дни, след съставяне на окончателен констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от Възложителя и Изпълнителя, представяне на обобщен протокол обр. № 19 и оригинална фактура, при което остатъка от преведената авансово стойност следва да бъде нулиран.
(3)  Когато строителството на обекта се спира при условията на чл. 2, ал. 3 от договора, Възложителят заплаща на Изпълнителя извършените към момента СМР, след пропорционална регулация на преведените средства.
(4) Заплащането по ал. 2 и ал. 3 ще се извършва, след представяне на изискуемите с настоящия договор документи от Изпълнителя по следната негова банкова сметка:
Банка: „Общинска банка” АД – клон Пловдив


BIC SOMBBGSF

IBAN: BG05SOMB91301010160401
Чл.6. Всички такси, данъци и други задължения, с изключение на ДДС, платими от Изпълнителя по силата на договора, са включени в единичните цени на количествено-стойностната сметка.
Чл.7. (1) Единичните цени за изпълнение на строителни и монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка на офертата на Изпълнителя не подлежат на промяна.

 (2) В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането й ще се извърши със Заменителна таблица.
(3) В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която няма аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането ще става по цени формирани на база:

- елементите на ценообразуване посочени от Изпълнителя в ал. 1;

- разходни норми за материали, труд и механизация, съгласно уедрени сметни норми (УСН) или СЕК и други (други технически норми в строителството);

- цени на материали по фактури, предварително съгласувани с Възложителя;
Чл.8. (1) При изпълняване на непредвидени работи, заплащането им ще става на база на единичните цени от количествено-стойностната сметка.
(2) При изпълняване на непредвидени работи, за които няма единични цени в количествено-стойностната сметка, разплащането ще става по цени формирани съгласно чл. 7, ал. 3 от настоящия договор, придружени с анализи за всяка от тях, като анализите се подписват от Възложителя.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. Възложителят има право:
1. Да иска от Изпълнителя да изпълни договора, съгласно уговорените условия и срокове.
2. Във всеки момент от действието на договора да извършва проверка относно изпълнение на възложените дейности по чл. 1 от настоящия договор, без да пречи на оперативната самостоятелност на Изпълнителя. Констатациите по проверката се отразяват в протокол от упълномощените от Възложителя лица.

3. Да дава указания относно изпълнението на договора, като с тези си действия не пречи на оперативните действия на Изпълнителя.
4. Да проверява представените от Изпълнителя строителни книжа (при наличие на такива) и разплащателни документи.
5. Да контролира законосъобразното извършване на СМР.


6. При установяване на отклонения от качеството на извършените СМР и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че изпълнените СМР не са придружени от необходимите строителни книжа, Възложителят уведомява Изпълнителя и има право да откаже да приеме извършените СМР до отстраняване за сметка на Изпълнителя на констатираните несъответствия и/или отклонения.

7. Констатациите по предходната т. 6 се документират в срок от 3 (три) работни дни от тяхното откриване в констативен протокол, като същият съдържа посочване на недостатъка, деня и начина на установяването на същия. Констативният протокол се подписва от страните по договора или упълномощени от същите лица, като копие от протокола се предава на Изпълнителя.


8. Да възложи упражняване на независим строителен надзор на трети лица.
Чл.10. Възложителят се задължава:
(1) Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.
(2) Да предоставя необходимата информация и документация.
(3) Да заплати стойността на договора по начин, съгласно Раздел ІІІ „Цени и начин на плащане“ от настоящия договор.
(4) Да упълномощи свой представител да го представлява по време на изпълнение на строително-монтажните работи и извършва контрол.
(5) Да уведомява Изпълнителя писмено в петдневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.
(6) Да приеме, провери и ако е необходимо коригира протоколите за установяване на изпълнените ремонтни и строително-монтажни работи, строителни книжа и разплащателни документи.
(7) Да приеме извършените и отговарящи на предварително обявените условия СМР със съставяне на окончателен констативен протокол за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от Изпълнителя и представител на Възложителя. 
(8) Да уведоми своевременно Изпълнителя в случай, че възникнат непреодолими затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора.
Чл.11. Възложителят не носи отговорност за действията или бездействието на Изпълнителя, в резултат на които възникнат:
1. Смърт и злополука, на което и да било физическо лице.


2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на ремонтните и строително-монтажни работи.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12. (1) Изпълнителят се задължава:


(1) Да извърши качествено и в срок договорените ремонтни и строително-монтажни работи в пълния им обем, включително възникналите и доказани съгласно чл.8 непредвидени работи, като организира и координира цялостния процес, съгласно Техническата спецификация, Описание на обекта на поръчката и приетата техническа и ценова оферта. 
2. Да влага при изпълнението материали и изделия, отговарящи на изискванията, подробно описани в Техническата спецификация.
3. Съответствието по т. 2 от настоящия член, се доказва със съответните сертификати или други документи, като Изпълнителят представя същите на Възложителя.
4. Да спазва указанията на Възложителя по чл. 9, т. 3 от договора. 

5. В 7 - дневен срок от получаване на протокола за установените недостатъци и/или несъответствия по чл. 9, т. 6 да отстрани същите за своя сметка.
6. Да съставя актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и издадените по неговото прилагане наредби, и да ги предава на Възложителя.
7. Да оказва съдействие и представя необходимите документи и сведения на лицата, на които е възложено упражняването на инвеститорски контрол и / или строителния надзор.
8. Да предаде на Възложителя извършените работи с окончателен констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от Изпълнителя и представител на Възложителя. 
9. При необходимост и наличие на такава да предаде на Възложителя екзекутивната документация на изпълнените СМР.
10. За негова сметка да почиства и извозва на регламентирани места отпадъците, получени по време на извършване на работата, както и след нейното завършване.
11. Да опазва имуществото на Възложителя, до което има достъп по време на изпълнението.
12. Да спазва изискванията и нормите на противопожарната охрана и да предприеме необходимите за това мерки.
(2)  Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички недостатъци по строително – монтажните работи, възникнали в гаранционните срокове от договора.
(3) Изпълнителят се задължава да уведоми своевременно Възложителя в случай, че възникнат непреодолими затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора.
(4) При промяна в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя в 7 – дневен срок от настъпване на промяната.


Чл.13. (1) Изпълнителят по време на изпълнение на ремонтните и строително-монтажните работи е длъжен да не допуска повреди или разрушаване в границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на настоящия договор.


(2) В случай, че по своя вина Изпълнителят причини щети, то възстановяването им е за негова сметка.


VІ. ГАРАНЦИИ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.14.  Изпълнителят гарантира извършването на възложената му с този договор работа, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и действащата нормативна уредба в отрасъл “Строителство”.
Чл.15. Гаранционният срок на извършените СМР е не по-малък от предвидените минимални гаранционни срокове в чл.20 от  Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Чл.16. (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок. За отстранените недостатъци и отклонения от извършените СМР в рамките на гаранционния срок започва да тече нов гаранционен срок с продължителност съгласно чл. 15 от настоящия договор.


(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.


(3) Изпълнителят е длъжен в 3-дневен срок от уведомлението да отстрани повредата за своя сметка. В случай, че горният срок е кратък, страните могат да се договарят за удължен разумен срок.


Чл.17. След изтичане на срока по чл. 16, ал. 3, Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.
VІІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ, СПОРОВЕ, САНКЦИИ
Чл.18 
(1) При забава на изпълнението на СМР по чл. 2, ал. 1 от договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,2 % от стойността на видовете неизпълнени строителни и монтажни работи за всеки просрочен ден след крайния срок до завършване на обекта, но не повече от 10 % от стойността по чл. 3 на договора.
(2) Забавата по ал. 1 се установява с констативен протокол, подписан от двете страни по договора. В констативния протокол се посочва номера на договора, датата, от която започва да тече забавата, в какво се състои забавата и конкретното искане. Копие от протокола се предава на изпадналата в забава страна.
Чл.19. В случай на увреждане по вина на Изпълнителя на съществуващи съоръжения и комуникации, разходите по тяхното възстановяването са за негова сметка.

Чл.20. (1) При пълно неизпълнение на задълженията от Изпълнителя с повече от 15 (петнадесет) календарни дни, при системно неизпълнение на някои от задълженията на същия по раздел V „Права и задължения на Изпълнителя” или при констатиране на неизпълнение на задължения от Изпълнителя в същия срок от последната проверка на Възложителя, последният има право да прекрати действието на договора. В този случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % от сумата по чл. 3 от договора.



(2) Констатациите по ал. 1 се установяват с констативен протокол от упълномощеното/ите от Възложителя лице/а. Копие от протокола се предава на Изпълнителя.
Чл. 21. В случай, че вредите, претърпени от изправната страна, са в по-голям размер от неустойките, определени в настоящия раздел от договора, същата има право да търси обезщетение за разликата по общия ред.
VІІІ. РАЗДЕЛ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Чл.22 (1) В съответствие с разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд Изпълнителят се задължава:

1. да спазва стриктно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, действащите държавни и ведомствени правилници, да осигури здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР.

2. да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

3. да спазва Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, и НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) 

4. ако за изпълнението на договора се налага Изпълнителят да използва горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на хората, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България, касаещи този род дейност.

5. да провежда всички необходими инструктажи и обучения на своите работници, служители и подизпълнители (ако използва такива), съгласно нормативните актове по безопасност и здраве при работа.

6. да запознае на извънреден инструктаж своя персонал с правилата за безопасна работа на обекта, когато е необходимо.

7. да извършва регистрирането и отчитането на трудовите злополуки с работниците и служителите си, съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки (Обн. ДВ. бр.6 от 21 януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19 февруари 2002 г.), като незабавно уведомява Възложителя при станали произшествия и злополуки на обекта и включва негов представител в разследването на случая.

8. при наличие на Подизпълнители, Изпълнителят се явява Възложител, с което поема изпълнението от произтичащите от това задължения.

9. при необходимост да осигурява средства за колективна защита или лични предпазни средства и специално работно облекло, като изисква задължителното им използване по време на работа. 

10. да осигури на Възложителя възможност за контрол и изпълнява всички разпореждания, дадени от органите по Безопасност на труда и Безопасност на превозите.


(2) Изпълнението на строително - монтажните работи трябва да се осъществява от ръководен и изпълнителски персонал, притежаващ необходимата правоспособност, съгласно приетата оферта за участие в процедурата.


(3) Персоналът на Изпълнителя е длъжен да носи в себе си необходимите удостоверяващи документи и да се легитимира при поискване от страна на контролни органи на Възложителя или други длъжностни лица и контролни органи.


(4) Механизацията, участваща при изпълнението на  строителните дейности, трябва да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност и безопасност на движението, и да бъде  снабдена с необходимите пътни и превозни документи.
Чл.23 Възложителят се задължава да упражнява контрол чрез своите органи и да уведомява Изпълнителя в случаи на констатирани нарушения по безопасност на труда и безопасност на превозите на обекта, и да прилага правомощията си в случай, че се застрашава живота и здравето на работещите и безопасността на превозите.
Чл.24 При спиране изпълнението на строително-монажните работи от контролните органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други причини, всички негативни последствия са за сметка на Изпълнителя. 
Чл.25 Страните по договора се задължават своевременно да се информират при настъпили промени, свързани с възникването на нови опасности и вредности за здравето на работниците и да предприемат необходимите мерки.

ІX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
           Чл.26. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, което е пряка и непосредствена последица от настъпване на форсмажорни обстоятелства.
Чл.27. (1) Страната, позоваваща се на непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й  да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея, които ще попречат на изпълнението на договорените условия.


(2) Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.



(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.
Чл. 28. В срока по чл. 27, ал. 1 страната, която се ползва от освобождаването от отговорност, трябва да изпрати на другата страна официалния документ, изходящ от съответната търговска палата, държавен орган или общинска администрация. Същият следва да съдържа информация за причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.
Чл.29. По същия начин и в същите срокове страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да уведоми другата страна за прекратяване на събитието.
Чл.30. Ако посочените по-горе уведомления и съобщения не се изпратят в посочените срокове и начини, страната не може да се ползва от освобождаването от отговорност.
Чл.31. В случаите на непреодолима сила и доколкото тя има влияние върху сроковете по договора, съответните срокове се удължават автоматично с времето, през което е било налице непреодолима сила.
Чл.32. Ако непреодолимата сила продължи повече от два месеца, страната, която не се ползва от освобождаването от отговорност, може да прекрати изцяло или отчасти договора.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
           Чл.33. (1) Действието на настоящия договор се прекратява:
1. с неговото изпълнение;
2. при обективна невъзможност за изпълнение на договора;
3. от Възложителя с 15 – дневно писмено предизвестие;
4. при разваляне по чл.20, ал.1 от договора;
5. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, в което се уреждат и финансовите взаимоотношения между тях.
(2) Прекратяването на договора по чл. 33, ал. 1, т. 2 от договора се удостоверява с окончателен протокол, подписан от двете страни или техни упълномощени представители.

Чл.34. (1) Когато изпълнението на поръчката стане обективно невъзможно, Изпълнителят няма право на възнаграждение. В този случай Изпълнителят дължи връщане на сумите по чл. 5 от договора.
(2) Ако една част от работата е била изпълнена и може да бъде полезна за Възложителя, Изпълнителят има право на съответната част от уговореното възнаграждение, като се приспаднат преведените суми.
Чл.35. Когато Възложителят оттегли поръчката или последната се прекрати по взаимно съгласие, той изплаща на Изпълнителя частта от уговореното възнаграждение, съответстваща на степента на изпълнение на поръчката, както и пълно обезщетение за направените разноски, като се приспаднат преведените суми.
ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.36. (1) С отделна своя заповед Възложителят определя длъжностно лице, работен екип или комисия за създаване на организация и контрол по изпълнението на настоящия договор.
 (2) Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да следи за изпълнение на договора, да подписва приемо-предавателните протоколи/актове : – ………………… – …………..; тел. …………….., имейл:……………
Чл.37. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация, относно финансовите си взаимоотношения, както и факти и обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица.
Чл.38. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от договора.
Чл. 39. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са депозирани при Възложителя и Изпълнителя или писмено с обратна разписка при изпращането им по пощата, или са изпратени по имейл и са подписани от Възложителя и Изпълнителя или съответните определени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в настоящия договор:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - ………………………. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ……………………….

          (2) При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна да уведоми писмено другата, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени с произтичащите от това последици.
Чл.40. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.
Чл.41. Споровете между страните, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, се решават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред съобразно българското законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са: Приложение № 2а - Количествено-стойностна сметка за Обект: Вътрешен ремонт Женско отделение – остър сектор и за Обект: Вътрешен ремонт Мъжко отделение – остър сектор. 


Всички условия в процедурата по възлагане на обществената поръчка, техническа документация, техническото и ценовото предложение на Изпълнителя, като преддоговорни отношения, се приемат от страните като окончателни и са част от настоящия договор 


Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .............................
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ................................

(За „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД – 
  (........................................)


Д-р М. Господинова - Управител




Гл. счетоводител: ............................

(М. Тодорова) 
